**Planeación de Trabajo**

**2 semanas**

**Semana 3:**

* Día 1-2: Recopilación y limpieza de datos.
* Día 3-4: Exploración y análisis inicial de datos.
* Día 5: Definición de métricas y selección de modelos.

**Semana 4:**

* Día 6-8: Entrenamiento y validación del modelo.
* Día 9: Generación de reportes y dashboards iniciales.
* Día 10: Pruebas finales y ajustes.